2018．11月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；

* 11.20前核心团队沟通两次，确定合作模式和分工；
* 11.21前确定产品定位；
* 12.5前完成第一版界面原型；
* 12.15前确定第一版产品范围；
* 12.20前完成主要技术点研究；
* 12.25前确定下一阶段任务的细化安排；

2018．12月28：产品的需求细化、产品设计细化；

2018．1月：组建APP建设团队，进入建设期；

2019．1-2月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的上班族，学生，退休工作者进行测试）；