项目章程

* **项目名称**

蜗牛旅行APP

* **项目经理**

王佳琦

* **项目背景**

随着社会物质文化水平的不断提高，人们对旅游的旅游的关注越来越多，尤其是一些天气不是很好的地方，人们更渴望在闲暇之余出去度假，感受一下外面的新鲜空气，旅游途中会出现一些问题，影响旅途心情：

* **项目目标**

建设一款APP，供人们出行使用，为人们提供便捷，完整，及时的信息。

* **项目范围**
  + 客户支持：发布攻略、管理攻略、查看天气、关注他人；
  + 公共功能：广告、攻略推荐、特定活动；
  + 管理员功能：攻略审核、广告管理、推荐攻略管理、分析数据；
* **进度**
  + 11.20前核心团队沟通两次，确定合作模式和分工；
  + 11.21前确定产品定位；
  + 12.5前完成第一版界面原型；
  + 12.15前确定第一版产品范围；
  + 12.20前完成主要技术点研究；
  + 12.25前确定下一阶段任务的细化安排；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、主要变更记录、验收报告；
* **签字**