项目章程

* **项目名称**

雪梨教育平台

* **项目经理**

张玉

* **项目背景**

当今老师布置作业与要求的作业提交的方式五花八门，其中存 在的主要问题包括：

某这类提交作业的方式多半与社交软件挂钩，难免会影响到学生的接收率，让学生被多余的信息所干扰，无法及时准确得接收消息，或看完消息就抛诸脑后。

在同时学习多门课程的时候，学生可能会遇到多种不同的布置作业的渠道与提交作业的渠道，必须要分心去盯多个平台的消息，难免会影响注意力与日常生活。

* **项目目标**

为在校大学生和老师提供学习与交流的平台，便利同学与老师的生活，提供交流平台，增加学生学习渠道。

* **项目范围**
  + 教师：发布同步课，发布任务，发布课程，批判作业；
  + 学生：加入同步课，接收任务，提交/编辑任务；
  + 公共功能：评论，点赞，@他人，转发；
* **进度**
  + 2018．9月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2018．10月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2018．11—12月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2019．1-3月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和学生进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**