蜗牛旅行风险登记册

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **描述** | **根本原因** | **类型** | **概率** | **影响** | **责任人** | **应对策略** |
| R1 | 用户认可度不高 | 没有足够的区别已有的攻略分享APP的特点 | 商业风险 | 高 | 高 | 王佳琦、黄媛媛、侯存巧、齐琦 | 深入分析用户群体特点和需求，设计出符合他们需求的平台 |
| R2 | 用户参与度不高 | 用户对攻略分享的热情不高，不愿意和陌生人过多分享自己的生活 | 用户风险 | 高 | 高 | 王佳琦、黄媛媛、侯存巧、齐琦 | 深入分析用户群体特点和需求，设计出符合他们需求的平台 |
| R3 | 无法攻克技术难题 | 在开发过程中，遇到技术难题，无法攻克而造成开发停滞不前 | 流程风险 | 中 | 高 | 王佳琦、黄媛媛、侯存巧、齐琦 | 加强学习技术和解决问题的能力 |
| R4 | 人员不能及时到位 | 无法快速组建技术团队 | 人员风险 | 中 | 高 | 王佳琦 | 及时调度相应的人员到位 |