2018．11月：组建核心团队和确定产品定位、开发模式和第一版产品范围；

* 11.4前，核心团队沟通两次，确定开发模式和分工；
* 11.6前，确定产品定位；
* 11.10前，完成第一版界面原型设计；
* 11.12前，确定第一版产品范围；
* 11.20前，完成主要技术点研究；
* 11.22前，确定下一阶段任务的细化安排；

2018．12月前：产品的需求细化、产品设计细化；

2018．12—2019.1月中旬：组建APP开发团队，进入开发阶段；

2019．12月前：产品进入测试阶段（吸引尽可能广泛的学生进行测试）；