项目章程

* **项目名称**

蜗牛旅行

* **项目经理**

王佳琦

* **项目背景**

目前，国人旅游人次不断增多，市场逐渐庞大，绝大多数游客在旅游前都希望对目的地相关资源有相关了解。通过其他游客的旅游攻略分享，根据个性化需求，对旅游中吃、住、行、游、购、娱各个环节进行筛选，来塑造自己的旅行。

* **项目目标**

建设并运营APP，通过不同地区的旅游攻略分享，让自由行游客根据自己的个性化需求，选择合适的路线，为他们提供多层次的景点选择，从而制定出贴合自身实际情况的完美旅行路线。

* **项目范围**
  + 旅行攻略推荐；
  + 游客游记概览；
  + 著名打卡点介绍；
  + 记账、编辑旅行计划的实现；
* **进度**
  + 2018．11月:组建核心团队和确定产品定位、开发模式和第一版产品范围；
  + 2018．12月前：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2018．12—2019.1月中旬：组建APP开发团队，进入开发阶段；
  + 2019．2月前：产品进入测试阶段（吸引尽可能广泛的学生进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**