|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **事件描述** | **根本原因** | **类型** |
| R1 | 用户认可度不高 | 没有足够的区别已有的攻略分享APP的特点 | 商业风险 |
| R2 | 用户参与度不高 | 用户对攻略分享的热情不高，不愿意和陌生人过多分享自己的生活 | 用户风险 |
| R3 | 人员不能及时到位 | 无法快速组建技术团队 | 人员风险 |
| R4 | 无法攻克技术难题 | 在开发过程中，遇到技术难题，无法攻克而造成开发停滞不前 | 技术风险 |
| R5 | 无法获得足够的推广费用 | 产品快速推广时，需要大量的资金，目前团队不具备，需要寻找投资 | 资金风险 |