大学生电子商务网风险登记册

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **描述** | **根本原因** | **类型** | **概率** | **影响** | **责任人** | **应对策略** |
| R1 | 社会人士认可度不高 | 宣传力度不够 | 商业风险 | 高 | 高 | 王佳琦，黄媛媛 | 深入分析学生群体特点和需求，设计出符合他们的教育平台 |
| R2 | 高校参与度 | 高校对网站业务不熟悉 | 用户风险 | 高 | 高 | 侯存巧，齐齐 | 深入分析商户群体特点和需求，设计出符合他们的电子销售平台 |
| R3 | 无法大量用户同时提交， | 系统硬件软件不够完善 | 高并发风险 | 高 | 高 | 甄攀星 | 完善硬件软件体系，提高效率 |
| R4 | 人员不能及时到位 | 无法快速组建技术团队 | 人员风险 | 中 | 高 | 张玉 | 及时调度相应的人员到位 |
| R5 | 无法获得足够的推广费用 | 产品快速推广时，需要大量的资金，目前团队不具备，需要寻找投资 | 资金风险 | 高 | 高 | 张玉 | 及时争取引进投资 |