项目章程

* **项目名称**

大学生学堂教育平台

* **项目经理**

张玉

* **项目背景**

某时高校计算机软件学院学生每周会有定期提交代码和文档等作业，采用的方式是将自己的代码等作业写在纸上，或打印出来，然后转给学委提交给老师。这样会浪费老师和学生的时间和精力。

* **项目目标**

建设并运营一个大学计算机学院老师和学生教育沟通的平台，为某所有学院的大学生和老师提供便捷、课程和课下服务。

* **项目范围**
  + 学生功能：浏览作业，查看作业，完成作业，修改作业；
  + 老师功能：发布作业，批改作业；
  + 社会人士功能：支付付费课程，选择课程；
  + 公共功能：广告、名师课程；
* **进度**

2018．11月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；

* 11.5前核心团队沟通两次，确定合作模式和分工，前确定产品定位；
* 11.8前完成第一版界面原型；
* 11.10前确定第一版产品范围；
* 11.15前完成主要技术点研究；
* 11.20前确定下一阶段任务的细化安排；

2018．11月20到12月底：产品的需求细化、产品设计细化，进入建设期；

2018．11月到12月：产品测试贯穿于整个开发过程，；

* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**