|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **事件描述** | **根本原因** | **类型** |
| R1 | 学生、教师、社会人士提供信息不及时，不具有客观性。 | 由于他们提供信息具有一定的主观性，设计产品可能在功能方面存在使用问题，需要在测试阶段根据用户的使用情况，解决问题，优化平台。 | 商业风险 |
| R2 | 高校参与度不高 | 高校计算机学院对该网站的高效工作了解不够，及需要做一定的配合缺乏意愿 | 用户风险 |
| R3 | 社会人群免费学习付费课程 | 社会人士为了贪图小便宜，不通过正常流程免费学习付费课程。 | 技术风险 |
| R4 | 人员不能及时到位 | 无法快速组建技术团队 | 人员风险 |
| R5 | 无法获得足够的推广费用 | 产品快速推广时，需要大量的资金，目前团队不具备，需要寻找投资 | 资金风险 |