2018.11月组建团队、确定开发模式；

2018.11.14-2018.11.19成立项目，对项目需求进行详细的调研，完成产品需求规格说明书；

2018.11.20-2018.11.25在需求调研的基础上对系统架构、安全体系、功能等进行系统设计，完成系统设计说明书；

2018.11.30前完成第一版界面原型；

2018.12.15前完成前端开发，搭建起后端接口；

2018.12.25前完成前后端的连通，项目初步形成；

2018.12.26前项目初验，完成初验报告。在平台上试运行，找出不足；

2018.12.31前对于产品的需求、设计不足问题进行弥补；