项目章程

* **项目名称**

蜗牛旅行

* **项目经理**

王佳琦

* **项目背景**

蜗牛旅行是一款主打景点评分、评价和旅行攻略分享的APP。旨在多方面、更真实的反映不同景点的不同旅行体验。通过不同人群对景点的评分和评价，反映景点的真实价值，为自驾游行者提供更有价值的参考。而目的地的旅游攻略的分享也会丰富自驾游行者的旅游路线，提供多层次的景点选择，从而制定出贴合自身实际情况的完美旅行路线，真正做到不虚此行。

蜗牛名字的由来，是区别于旅行团的“定时行动”，蜗牛旅行不在乎走得快，而是帮助游客尽情感受旅行的整个过程，汲取丰富的旅行体验。、职技等学校在校生至少十万，同时某拥有全国较大的某小商品批发市场。学生存在旺盛的小商品购物需求，而小商品批发市场急需拓展销售渠道。如今电子商务的成熟以及学生群体早已熟悉网购，可以通过构建服务某本地和大学生群体的电子商务网站来搭建这一桥梁，实现服务学生、繁荣市场的有益局面。

* **项目目标**

蜗牛旅行是一款包含景点点评和旅游攻略分享的APP，致力于帮助自驾游行者发现更好的旅行路线。

* **项目范围**
  + 旅行攻略推荐；
  + 游客游记概览；
  + 著名打卡点介绍；
  + 记账、编辑旅行计划的实现；
* **进度**

2018.11月组建团队、确定开发模式；

2018.11.14-2018.11.19成立项目，对项目需求进行详细的调研，完成产品需求规格说明书；

2018.11.20-2018.11.25在需求调研的基础上对系统架构、安全体系、功能等进行系统设计，完成系统设计说明书；

2018.11.30前完成第一版界面原型；

2018.12.15前完成前端开发，搭建起后端接口；

2018.12.25前完成前后端的连通，项目初步形成；

2018.12.26前项目初验，完成初验报告。在平台上试运行，找出不足；

* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求规格说明书、产品说明、原型设计；
* **签字**